Beszámoló

Problémafelvetés

Jelenleg a magyarországi településekről szóló történetek az interneten szétszórva, nehezen visszakereshető és rendszertelen formában találhatók meg. A projekt az ilyen lokális élményeket fogja összegyűjteni egyetlen, könnyen kezelhető felületen úgy, hogy a történeteket maguk a felhasználók osztják meg. A projekt célja

A projekt célja egy olyan közösségi térkép létrehozása, ahol a magyar felhasználók megoszthatják a településeikhez kapcsolódó történeteket. A rendszer segíti a digitális közösségépítést, támogatja a helyi identitás erősítését és lehetőséget ad szórakoztató és informatív tartalmak gyűjtésére, megőrzésére.

Célközönség

A célközönség elsősorban magyar fiatalokból áll, akik szeretnek történeteket olvasni és megosztani, de a rendszer hasznos lehet tanárok és helytörténészek számára is, akik munkájuk során értékes helyi történeteket gyűjthetnek. Emellett a turisták számára is különleges élményt nyújthat, hiszen a helyiek szemszögéből ismerhetik meg az adott települést.

Előrehaladás

| 1. Dokumentáció: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -Projekt elméleti tervezése |  |
|  |  | -Projekt tervének leírása |  |
| 2. Adatbázis tervezés: |  | -Technológiák kiválasztása |  |
|  |  | -ER-modell készítése |  |
|  |  | -UML-ábra az ER-modellből |  |
| 3. Anyaggyűjtés: |  | -Adatbázis leírása |  |
|  |  | -Települések, vármegyék, |  |
| települések |  | koordinátáinak kigyűjtése |  |
|  |  | -Adatok felvitele az adatbázisba |  |
| 4. Webdizájn: |  | -Források kigyűjtése |  |
| tervezése |  | -Weboldal rácsszerkezetének |  |
|  |  | -Weboldal megjelenésének |  |
| tervezése |  |  |  |
| tervezett 5. Adatbázis tesztelés |  |  | -Minden fő külön megjelenést |
|  |  |  | -Teszt adatbázis létrehozása |
|  |  |  | -Feltöltés alap adatokkal |
|  |  |  | -Teszt adatok feltöltése |
| Használt eszközök |  |  | -CRUD műveletek tesztelése |

-Facebook Messenger - kapcsolattartás

-Github – adatok tárolása, verziókezelés

-MySQL - relációs adatbázis kezelő

-Figma – weboldal tervezés

Technológiaválasztás indoklása

MySQL: relációs adatbázis-kezelőként választottuk, mivel minden csapattag számára jól ismert és könnyen kezelhető.

Figma: a weboldal megjelenésének és felhasználói felületének megtervezéséhez választottuk, mert lehetővé teszi a közös, valós idejű munkát, így minden csapattag elérheti, módosíthatja és ellenőrizheti a terveket.

GitHub: a verziókezelés és az adatok biztonságos tárolása miatt alkalmazzuk. Segíti a csapatmunkát, lehetővé teszi a fejlesztések nyomon követését, az ágak kezelését, valamint szükség esetén a visszaállítást.

Csapat tagjai

-Tivadar Dávid (vezető)

-Kozma Patrik

-Balla Benedek

Munkamegosztás

-Tivadar Dávid: dokumentálás, CRUD műveletek, webdizájn, adatbázis tervezés

-Kozma Patrik: anyaggyűjtés, adatbázis felépítés, CRUD műveletek, adatbázis tervezés -Balla Benedek: adatbázis tervezés

További lépések

Frontend és backend elkészítése, tesztelése, hibák javítása